|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa** |  |  | | --- | | *(programos pavadinimas)* |  |  | | --- | | **PROGRAMOS APRAŠYMAS** |  |  |  | | --- | --- | | **Biudžetiniai metai** | 2022 metai | | **Asignavimų valdytojas (-ai), kodas** | Šiaulių m. sav. administracija 188771865 | | **Vykdytojas (-ai)** | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Programos pavadinimas** | Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa | **Kodas** | 04. |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Programos parengimo argumentai** | Miesto inžinerinės, komunalinių paslaugų teikimo, susisiekimo ir rekreacinės infrastruktūros objektų priežiūra, plėtojimas bei modernizavimas sudaro prielaidas ekonominiam ir socialiniam Šiaulių miesto vystymuisi. Programa parengta vadovaujantis 2015–2024 m. Šiaulių m. plėtros strateginiu planu, Šiaulių m. bendruoju planu.  Ši programa apima Savivaldybės koordinuojamus susisiekimo infrastruktūros objektų plėtojimo ir modernizavimo projektus, priežiūrą, miesto kelių (gatvių) remontą, rekonstrukciją ir tiesimą, saugių eismo sąlygų užtikrinimą, automobilių statymo sąlygų mieste pagerinimą, visuomeninio transporto reformos tęsimą, komunalinių paslaugų teikimo infrastruktūros priežiūrą, modernizavimą ir plėtrą. | | | |  | | | | | **Ilgalaikis prioritetas**  **(pagal SPP)** | Saugus – draugiška gamtai kokybiška gyvenamoji aplinka | **Kodas** | 3 | | **Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas:** | Kurti kokybišką gyvenamąją aplinką | **Kodas** | 04-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Programos tikslas** | Modernizuoti miesto infrastruktūrą, užtikrinti komunalinių paslaugų teikimą, infrastruktūros objektų priežiūrą ir remontą | **Kodas** | 04.01. | | | |  | | --- | | **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:** | | | |  | | --- | | Vykdyti miesto priežiūrą, valant gatves, šaligatvius, šienaujant žaliuosius plotus, prižiūrint gėlynus, kapines, viešąsias erdves, užtikrinant miesto apšvietimą. | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Rezultato vertinimo kriterijai: | Mato vnt. | 2022 | 2023 | 2024 | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Užtikrinti miesto priežiūrą, švarą, apšvietimą pagal skirtą finansavimą | proc. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | **04.01.01. Uždavinys. Vykdyti miesto infrastruktūros objektų priežiūrą, einamąjį remontą** | | | |  | | --- | | Uždaviniui įgyvendinti vykdomas šios priemonės: aplinkos tvarkymas - miesto gatvių, šaligatvių ir kitų teritorijų valymas, želdynų (medžių, krūmų), žaliųjų plotų priežiūra ir tvarkymas, nelegalių sąvartynų tvarkymas, benamių gyvūnų gaudymas ir priežiūra, gėlynų įrengimas ir priežiūra, miesto švenčių ir renginių sanitarinis aptarnavimas, vaikų žaidimų aikštelių priežiūra (naujų aikštelių viešosiose erdvėse įrengimas), miesto kapinių teritorijų nuolatinė priežiūra, atliekų iš kapinių išvežimas; mirusių palaikų pervežimo ir palaikymo paslaugos, miesto gatvių apšvietimo, šviesoforų, kelio ženklų eksploatacija ir priežiūra, naujo apšvietimo įrengimas ir remontas, gatvių, kiemų dangų, šaligatvių, aikščių, pėsčiųjų bei dviračių takų, viadukų, tiltų, atitvarų, daugiabučių namų kiemų dangos remontas ir priežiūra, mokėjimo automatų priežiūra. | | | | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | **04.01.02. Uždavinys. Vykdyti Šiaulių miesto kapinių infrastruktūros plėtrą** | | | |  | | --- | | Siekiant įgyvendinti uždavinį, tvarkoma Šiaulių miesto kapinių teritorijoje esanti infrastruktūra – vykdomi kapinių pravažiavimų ir takų einamojo remonto darbai, kertami pavojingi medžiai, vykdomi nusausinimo darbai, vykdoma kolumbariumo ir jo aplinkos priežiūra. 2022 m. tęsiami Daušiškių kapinių įrengimo II etapo darbai. | | | | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | **04.01.04. Uždavinys. Sutvarkyti viešąsias erdves** | | | |  | | --- | | Projektas ,,Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija". Tęsiamas Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro (Vilniaus g. nuo Tilžės g. iki Draugystės pr., Vasario 16-osios g. nuo Trakų g. iki Vytauto g.) atnaujinimas ir joje esančio amfiteatro rekonstrukcija (sėdimų vietų amfiteatre įrengimas, apšvietimo infrastruktūros plėtra, želdynų sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas), universalios lauko žaidimų vaikams aikštelės įrengimas, fontanų atnaujinimas. Projektas ,,Talkšos ežero pakrantės plėtra". Tęsiamas Talkšos ežero pakrantės prieigų ir Žuvininkų gatvės (nuo Šeduvos g. ir Žuvininkų g. sankryžos iki Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro jojimo skyriaus) atnaujinimas, Vakarinės ir Pietinės ežero pakrantės sutvarkymas ir infrastruktūros gyventojų poreikiams tenkinti sukūrimas, t. y. pėsčiųjų ir dviračių tako greta Talkšos ežero tiesimas, universalių lauko žaidimų įvairaus amžiaus vaikams aikštelių įrengimas, automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūros plėtra, apšvietimo infrastruktūros plėtra, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas.  Projektas ,,Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės pr., Vytauto g., P. Višinskio g. ir Dubijos g. Draugystės pr." Rangos darbus atlikus ankstesniais metais, 2022 m. planuojama atlikti galutinius mokėjimus rangovams bei tvarkyti finansinius srautus, projekto užbaigimo dokumentaciją.  Projektas ,,P. Višinskio g. viešųjų erdvių pritaikymas jaunimo poreikiams". 2022 m. planuojama atlikti galutinius mokėjimus rangovams bei tvarkyti finansinius srautus, projekto užbaigimo dokumentaciją. Projektas ,,Šiaulių m. Centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas". Tęsiamas Šiaulių m. Centrinio parko ir Didždvario parko sutvarkymas bei gatvių (Kaštonų alėjos, S. Lukauskio g.), sukuriančių prieigas prie parkų, atnaujinimas, pritaikymas aktyviam šeimos laisvalaikiui, universalių lauko žaidimų įvairaus amžiaus vaikams aikštelių įrengimas, „Skate“ parko įrengimas, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, apšvietimo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, sporto aikštelių, lauko treniruoklių įrengimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas, teritorijos pritaikymas neįgaliesiems, esamos automobilių statymo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, saugaus eismo priemonių diegimas. Projektas „Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) viešųjų pastatų ir viešųjų erdvių prieigų rekonstrukcija" 2022 m. planuojama atlikti galutinius mokėjimus rangovui bei tvarkyti finansinius srautus, projekto užbaigimo dokumentaciją. | | | | |  | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Programos tikslas** | Užtikrinti subalansuotą miesto susisiekimo sistemos vystymą | **Kodas** | 04.02. | | | |  | | --- | | **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:** | | | |  | | --- | | Įgyvendinant šį tikslą, siekiama tobulinti miesto viešojo transporto sistemą, tobulinti eismo valdymo sistemą, rekonstruoti gatvių sankryžas, kurios nebeatitinka saugaus eismo reikalavimų, rekonstruoti esamas gatves, mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai, neigiamas transporto eismo pasekmes. | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Rezultato vertinimo kriterijai: | Mato vnt. | 2022 | 2023 | 2024 | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Vykdyti miesto susisiekimo sistemos plėtrą | km | 2,50 | 3,00 | 3,00 | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | **04.02.01. Uždavinys. Tobulinti miesto vidaus susisiekimo sistemą** | | | |  | | --- | | Siekiant įgyvendinti uždavinį:  Planuojama nutiesti naujas magistralines gatves, įrengti, rekonstruoti, remontuoti susisiekimo komunikacijas, įrengti dviračių takus, vykdyti miesto gatvių bei šaligatvių esminio pagerinimo darbus. 2022 m. planuojami nauji darbai : Vaisių g., Šalkauskio g., Salantų g., Radviliškio g. šaligatvis ir kt., tęsiama Dainų tako pėsčiųjų tako įrengimas, Dainų parko pėsčiųjų dviračių tako įrengimas.  Projektas „Įrengti viešojo susisiekimo infrastruktūrą, siekiant pagerinti sąlygas verslo plėtrai“. Įgyvendinant projektą numatoma įrengti Serbentų g. tęstinį nuo esamos Serbentų g. iki Aukštabalio g. bei šioje sankirtoje įrengti žiedinę sankryžą.  Projektas „Eismo saugumo priemonių įdiegimas Šiaulių mieste“ 2022 m. planuojama tvarkyti finansinius srautus, projekto užbaigimo dokumentaciją.  Projektas „Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste“. Tęsiamas darnaus judumo priemonių, gatvių elementų atnaujinimas (šaligatvių, pėsčiųjų takų, perėjų ir kt.), pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms - Architektų g., Naujo ryto , Sevastopolio, Saulės tako. Projektas „Pakruojo gatvės rekonstrukcija“ 2022 m. planuojama tvarkyti finansinius srautus, projekto užbaigimo dokumentaciją.  Projektas ,,Įgyvendinti Bačiūnų g. rekonstrukciją" , 2022 m. planuojama tvarkyti projekto užbaigimo dokumentaciją.  Pagal priemonę ,,Vykdyti keleivių vežimą vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais" apmokama UAB Busturas už vietinių maršrutų (Nr. 2,8,14,20,24) paslaugas pagal kilometražą. | | | | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | **04.02.02. Uždavinys. Vykdyti Savivaldybės infrastruktūros plėtrą** | | | |  | | --- | | Atliekami projektavimo ir nutiesimo, išasfaltavimo ar žvyruotų gatvių individualių namų kvartaluose rekonstravimo darbai pagal miesto tarybos patvirtintus sprendimus 2007-12-20 Nr. T-430 (asfaltavimo) ir 2008-02-28 Nr. T-50 (žvyruotų gatvių įrengimo). Įgyvendinant Šiaulių m. gatvių su žvyro danga dangos viršutinio sluoksnio pagerinimo, kai dalis darbų vertės finansuojama paramos teikėjo lėšomis tvarkos aprašą (Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimas Nr. T-246) planuojama priemonė „Gatvių žvyro dangos pagerinimas, įrengiant dvigubą paviršiaus apdarą arba asfaltą gyventojams prisidedant 50 proc. darbų vertės“. 2022 m. planuojama tęsti žvyruotų gatvių asfaltavimo ir įrengimo darbus pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-08-27 įsakymu Nr. A-1419 patvirtintą Gatvių asfaltavimo eilę: 2022 metais Klaipėdos, Karklų, Svajonės gatvės ir Dainavos takas; 2023 metais: Pasvalio, Kretingos, Skroblų, Švendrių, Šaltalankių, Utenos; 2024 metais: Alksnių, Ąžuolyno, Birštono, Palangos, Medelyno, Smilgų, Vingių.  Pradedama vykdyti nauja Strateginio plano priemonė ,,Įgyvendinti Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programą", vykdant Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo nuostatas. | | | | |  | |  |  | | --- | | 2015–2024 m. Šiaulių miesto strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:  3.1.1. Skatinti patogaus ir energetiškai efektyvaus būsto plėtrą;  3.1.8. Sutvarkyti viešąsias erdves, sudarant sąlygas klasikinės kultūros, sporto, rekreacijos plėtojimui;  3.2.1. Sukurti vieningą ir saugų susisiekimo tinklą;  3.2.2. Mažinti transporto neigiamą poveikį aplinkai, kuriant tinkamą infrastruktūrą;  3.2.3. Didinti visuomeninio transporto patrauklumą. |  |  | | --- | | **Planuojami programos finansavimo šaltiniai:**  Savivaldybės biudžeto lėšos (SB); Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos VB (KPPP); Įstaigos pajamų lėšos (PL); Europos Sąjungos lėšos (ES); Valstybės biudžeto lėšos (VB); Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (LIK); Skolintos lėšos (PS) |  |  | | --- | | **Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:**   1. LR vietos savivaldos įstatymas; 2. LR viešųjų pirkimų įstatymas; 3. LR statybos įstatymas; 4. LR kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas; 5. LR atliekų tvarkymo įstatymas; 6. LR šilumos ūkio įstatymas; 7. LR geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymas; 8. LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas; 9. LR teritorijų planavimo įstatymas; 10. LR savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas; 11. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų kapitalo investicijoms į vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimą ir taisymą (remontą), planavimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašas. 12. LR vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. 1V-989 „Dėl 2014–2020 Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“; 13. LR susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. Nr. 3-562 įsakymas ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“; 14. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“; 15. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-08-27 įsakymas Nr. A-1419 ,,Dėl gatvių asfaltavimo eilės tvarka sąrašo patvirtinimo". 16. Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano patvirtinimo“. 17. Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr. T-325 „Dėl 2015-2024 m. Šiaulių miesto strateginio plėtros plano patvirtinimo“. | |